- АДМИНИСТРАЦИЯ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.04.2024 |  | № 13 |
| --- | --- | --- |
|  | с. Осколково |  |

О проведении месячника

санитарной очистки и

благоустройства села

В   целях улучшения очистки улиц, сельского кладбища, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории муниципального образования Осколковский сельсовет    п о с т а н о в л я ю:

1.В период с 15.04.2024 по 15.05.2024 провести в населенном пункте месячник весенней санитарной очистки и благоустройства села.

2.Утвердить план санитарной очистки территории (прилагается).

3.Общесельский субботник провести 30.04.2024 г.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, предпринимателям, владельцам частных домовладений принять активное участие в проведении общесельского субботника.

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Красноусову О.В.

Глава сельсовета                                                                               Ю.В. Манкевич

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации                                Осколковского сельсовета

от 09.04.2024 г. № 13

ПРОГРАММА

мероприятий по весенней санитарной очистке и благоустройству   территории муниципального образования Осколковский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 1. | Провести совещание с руководителями учреждений соцкультбыта по вопросу благоустройства территории. | 16.04.2024 | Манкевич Ю.В. |
| 2. | Объявить каждый четверг недели санитарным днем по уборке территорий личных подворий, территорий учреждений соцкультбыта, производственных участков | постоянно | Администрация сельсовета |
| 3. | Предложить руководителям ООО «Дубровское» - отделение «Осколковское», провести организационную работу среди трудового коллектива, разработать и осуществить конкретные мероприятия, предусмотрев в них выполнение работ по ремонту фасадов зданий, ограждений, очистку территории производственных участков от мусора (навоза), уборку разрушенных не подлежащих восстановлению зданий и сооружений, вырубку сухих деревьев, обрезку деревьев и кустарников, посадку зеленых насаждений и разбивку цветочных клумб. | до 25.04.2024 | Администрация сельсовета |
| 4. | Рекомендовать жильцам частных домов обеспечить качественную и своевременную уборку уличных и дворовых территорий, а также территорий, прилегающих ко двору по длине занимаемого участка, включая перекресток, если участок является угловым, в ширину- с середины улицы, а при односторонней застройке –на всю ширину проезжей части. | апрель-май | Администрация сельсовета, депутаты сельсовета, общественные комиссии |
| 5. | Рекомендовать заведующей амбулатории, женсовету, депутатам усилить контроль за санитарным состоянием села, принимать строгие меры к нарушителям санитарного порядка. | постоянно | Администрация сельсовета |
| 6. | Подготовить и вручить письма руководителям учреждений соцкультбыта, частным предпринимателям, главам КФХ о проведении мероприятий по благоустройству села. | до 15.04.2022 | Администрация сельсовета |
|  | 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА |  |  |
| 1. | Уборка и очистка от мусора бесхозных территорий в селе, вырубка сухих деревьев | апрель-май | Администрация сельсовета |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок в черте села. | май | Администрация сельсовета |
| 3. | Буртовка (обваловка) полигона твердых отходов, установка аншлага «Свалка разрешена». | апрель-май | Администрация сельсовета |
| 4. | Уборка территории, разбивка и оформление цветочных клумб, установка контейнеров для мусора. Засыпка ямок и неровностей на участке, прилегающем к магазинам. | апрель-май | Администрация сельсовета, руководители организаций |
| 5. | Уборка сельского кладбища, в т.ч. приведение в порядок брошенных могил. | май | Администрация сельсовета |
| 6. | Санитарная вырубка деревьев вдоль дороги по селу. | июнь | Администрация сельсовета |
| 7. | Частичный ремонт дорог (засыпка ямок и неровностей, грейдеровка). | май-июнь | Администрация сельсовета |
| 9. | Борьба с сорной растительностью. | июль-август | Администрация сельсовета, депутаты сельсовета |
|  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА |  |  |
| 1. | Весенняя очистка территории от мусора. | апрель | Манкевич Ю.В. |
| 2. | Разбивка и оформление цветочных клумб возле здания, высадка цветов у здания конторы и Дома культуры. | май | Администрация сельсовета |
| 3. | Вырубка угнетенных деревьев. | май | Администрация сельсовета |
|  | ООО «Дубровское» - отделение «Осколковское» |  |  |
| 1. | Очистка территорий всех производственных участков от мусора, шлака, хлама. | апрель | Латарцев В.В. |
| 2. | Разбивка и оформление цветочных клумб возле здания центральной конторы, высадка цветов. | май | Латарцев В.В. |
| 3. | Уборка навоза с территории животноводческих ферм | июнь | Латарцев В.В. |
|  | Осколковский СДК |  |  |
| 1. | Весенняя уборка территории СДК | апрель | Хатамова Л.В. |
| 2. | Разбивка и оформление цветочных клумб и посадка цветов. | май | Хатамова Л.В. |
|  | Осколковская школа |  |  |
| 1. | Уборка территории школы, стадиона, вывоз мусора. | май | Провоторова М.Н. |
| 2. | Разбивка и оформление цветочных клумб перед школой, посадка цветов. | май | Провоторова М.Н. |
|  | ООО «Родник» |  |  |
| 1. | Уборка территории возле котельных, вывоз шлака. | май | Белоруков Б.И. |
| 2. | Побелка зданий котельных | май | Белоруков Б.И. |
| 3. | Привести в порядок действующие водозаборные колонки | май | Белоруков Б.И. |
| 4. | Привести в порядок территорию, прилегающую к водозаборным скважинам | май | Белоруков Б.И. |
|  | ИП «Черкасов А.И.» |  |  |
| 1. | Уборка территории | Апрель-май | Черкасов А.И. |
| 2. | Приведение в порядок подъездных и пешеходных дорожек | апрель, май | Черкасов А.И. |
|  | ООО «Алейторг» |  |  |
| 1. | Уборка прилегающей территории | апрель, май | Локтионова Е.В. |
| 2. | Разбивка и оформление цветников | апрель, май | Локтионова Е.В. |